# Tableau d’opérations durant la mise à jour de Projets à la version 3.5.3

Par Andrei Boris 2019-01-17

## But du document

Présenter les opérations durant la mise à jour de Projets à la version Moodle 3.5.3

## Contexte

Il était décidé par le CàD et la DRI, suite à des consultations et à une échange de courriel en date de 2019-01-08, que la mise à jour de Campus à la version 3.5.3 aura lieu en date de 2019-01-15. Ceci est terminé; on procède donc à la mise à jour de Projets, en date de 2019-01-17 de 12h00 à 16h00. Les opérations s’appliqueront à l’instance de production Projets :

  - Utilisateurs : SIPI (Service de l'Ingénierie pédagogique et de l'innovation)

  - Rôle : Environnement de création de cours en ligne pour le Cégep à distance

  - URL : https://projets.cegepadistance.ca

Les VM impliquées et les modifications DNS imposées :

- campus-gq			IP 10.88.0.212	projets.cegepadistance.ca > deviendra projets31.cegepadistance.ca pour les buts de connectivité

- campus-gq			IP 10.88.0.212	ouvert.cegepadistance.ca > sans modifications à cette étape

- campus-gq			IP 10.88.0.212	campus-gq.cegepadistance.ca	> à supprimer

- projets35			IP 10.88.0.7	projets35.cegepadistance.ca > deviendra projets.cegepadistance.ca

Tableau d’opérations

| Plage horaire | Opérations | Responsable | Notes |
| --- | --- | --- | --- |
| 12h00– 13h00 | - campus-gq, projets35 - mettre Moodle en mode de maintenance - campus-gq, projets35 - désactiver Apache et cron - campus-gq - procéder au backup de la BD - campus-gq > projets35 - procéder au transfert du backup de la BD - campus-gq > projets35 - procéder au transfert de fichiers | Andrei |  |
| 13h00 – 15h30 | - Pointer l’enregistrement DNS projets.cegepadistance.ca vers 10.88.0.7 - Ajouter l’enregistrement DNS projets31.cegepadistance.ca vers 10.88.0.212 - Supprimer l’enregistrement DNS campus-gq.cegepadistance.ca pointant vers 10.88.0.212 - Pointer l’enregistrement VM_AD3.crosemont.qc.ca projets.cegepadistance.ca vers 10.88.0.7 - Ajouter l’enregistrement projets31.cegepadistance.ca vers 10.88.0.212 sur VM_AD3.crosemont.qc.ca - Supprimer l’enregistrement campus-gq.cegepadistance.ca pointant vers 10.88.0.212 sur VM_AD3 | Serge |  |
|  | - projets35 – effectuer la restauration de la BD à partir du backup de la BD - projets35 – effectuer les opérations du support Unicode sur DB de production (my.cnf, script, $CGF) - projets35 – déployer les nouveaux fichiers de configuration Apache (/etc/apache2/vhosts.d) - projets35 – déployer les nouveaux fichiers de configuration Moodle (config.php, config.local.php) - projets35 – créer le lien symbolique avec la nouvelle version de Projets - projets35 – lancer Apache - projets35 – désactiver le mode de maintenance - projets35 – effectuer la mise à jour via l’interface de navigateur web - projets35 – effectuer les nouveaux réglages - projes35 – modifier le thème Boost de CàD (cad_boostcustom.scss) - projets35 – changer le thème utilisé à Boost de CàD - projets35 – modifier les réglages (#4857-6, #4993-5, #5065-1) - projets35 – appliquer la stratégie vidéo (#4983) - campus35 – altérer le thème Boost de CàD (#4958) - campus35 – activer cron | Andrei |  |
| 15h30 – 16h00 | - Effectuer les tests de fonctionnement de Projets | Andrei |  |

La machine campus-gq restera allumée tant que le sous-domaine ouvert.cegepadistance.ca n’est pas transféré ailleurs.