| Objectifs de projet | Jalons | Dates estimées de réalisation | Période de réalisation de la tâche |
| --- | --- | --- | --- |
| 2a | Envoi des courriels lors d’une synchro quotidienne. | 2022-07-05 | 2022-07-01 au 2022-07-08 |
| 2b | Test des envois courriels | 2022-07-08 |  |
| 3a | Fichiers Excels: Analyse d’impacts des changements | 2022-07-27 | 2022-07-25 au 2022-07-27 |
| 3b | Tests de validation Excels | 2022-07-29 | 2022-07-27 au 2022-07-29 |
| 4a | Réalisation du serveur Debian (140 heures) | 2022-08-12 | 2022-08-01 au 2022-08-12 |
| 4b | Rédaction des plans de tests et tests unitaires | 2022-08-26 | 2022-08-15 au 2022-08-26 |
| 5 | Déploiement de l’application officielle | 2022-09-12 | 2022-08-26 au 2022-09-12 |